|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждена**  **постановлением администрации**  **Алексеевского муниципального округа «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Алексеевского муниципального округа, составляет 58 033 жителя.

На территории муниципального округа расположено 186 многоквартирных домов, ограничивающих 94 дворовых территорий, общей площадью 83 466,3кв. метров и 63 общественных территории общей площадью 1153347,1 кв. метров.

С численностью населения свыше 1 000 человек - 94 дворовых территории площадью 83 466,3кв. метров, из которых благоустроено 80,85 процента и 45 общественных территорий площадью 1415741,90 кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 62,2 процента.

По состоянию на 1 января 2024 года количество благоустроенных территорий различного функционального назначения составило 28 единиц, количество благоустроенных дворовых территорий – 76; количество светоточек, установленных на территории Алексеевского городского округа, составило 9,9 тыс. единиц.

В 2023 году было в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского городского округа» было реализовано 30 мероприятий по благоустройству территории Алексеевского городского округа, реализован 1 проект, направленный на повышение уровня жизни граждан округа,

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий Алексеевского муниципального округа обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация на территории Алексеевского муниципального округа приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий Алексеевского муниципального округа с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения. Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых   
в округе проектах и созданной инфраструктуре.

В рамках реализации государственной программы под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией муниципального хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий   
и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан   
в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ   
и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**1.2. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы.**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию, (протокол от 18 апреля 2017 года № 5), постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3.

Одним из основных стратегических направлений развития Алексеевского муниципального округа является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование современной, безопасной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Алексеевского муниципального округа.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Алексеевского муниципального округа в период 2018-2030 гг., с учетом индекса качества городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, а также дворовых территорий Алексеевского муниципального округа в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2030 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2030 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 45 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

2. Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2030 года на 30 процентов.

3. Благоустройство 32 общественных пространств, включенных в муниципальную программу.

4. Увеличение доли граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Алексеевского муниципального округа, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды до 31 процента.

5. Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды не менее 90 процентов ежегодно.

6. Организовано наружное освещение населенных пунктов Алексеевского муниципального округа;

7. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению   
в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ   
«О погребении и похоронном деле» на территории Белгородской области.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, а также по цифровизации муниципального хозяйства.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственной программы Белгородской области: «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей является придание нового импульса развитию всех населенных пунктов Алексеевского муниципального округа.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель округа старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 6 общественных пространств,   
в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальным образованием за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне. Комплекс работ будет реализован в рамках государственной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующей организацией.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Алексеевского муниципального округа является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории округа.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Алексеевского муниципального округа. В округе большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения   
в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов муниципального округа.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных   
на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц   
к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения,   
а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода   
и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном,   
так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Алексеевского муниципального округа и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии   
с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Реализация муниципальных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг   
по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ   
«О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения государственной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач   
и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие   
жителей округа, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие Алексеевского муниципального округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов.

2. Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой в два раза.

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств;

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

- реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Алексеевского муниципального округа, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить   
ряд показателей социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства   
для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений   
и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг   
с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы Алексеевского муниципального округа   
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Алексеевского муниципального округа | Сулим С.В.. – заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Алексеевского муниципального округа | Крохмаль О.В.. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Алексеевского муниципального округа | Повышение к 2030 году качества городской среды территории муниципального образования к уровню 2019 года на 30 процентов | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Алексеевского муниципального округа | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации,  в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 220 516,1 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 219 771,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 25 628,0 |
| - местный бюджет | 194 143,1 |
| Внебюджетные источники | 745,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды  на территории Белгородской области» /  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» | |
| Связь с целями развития Алексеевского муниципального округа / стратегическими приоритетами Алексеевского муниципального округа | 1. Одним из основных стратегических направлений развития Алексеевского муниципального округа до 2030 года является: «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными ресурсами, формирование современной, безопасной городской среды, повышение уровня благоустройства Алексеевского муниципального округа»  2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие».  2.1. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 30 процентов» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь  с показателями национальных целей** | **Связь  с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Алексеевского муниципального округа к уровню 2019 года на 30 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2019 году | ГП БО | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 г.  № 1710 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды  на территории Белгородской области» /  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |
| 2. | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий Алексеевского муниципального округа | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 30 | 2023 | 35 | 38 | 39 | 43 | 43 | 45 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 г.  № 1710 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды  на территории Белгородской области» /  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |
| 3. | Количество светоточек  на территории населенных пунктов области | ГП БО | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 9,9 | 2023 | 10,65 | 10,90 | 11,15 | 11,20 | 11,25 | 11,30 | - | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | - |
| 4. | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий  от фактически предоставленных услуг | ГП БО | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - |
| 5. | Количество реализованных проектов  для повышения уровня жизни граждан  в муниципальном образовании | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закон Белгородской области  от 26.12.2020 г. № 20  «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2020 г.  № 598-пп «О реализации инициативных проектов  на территории Белгородской области» | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | - |
| 6. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Алексеевского муниципального округа | ГП БО | Прогрессирующий | Единица | 28 | 2023 | 7 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 г.  № 1710 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды  на территории Белгородской области» /  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель «Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2030 года на 30 процентов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП БО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 1.3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | ГП БО | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,65 |
| 1.4 | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП БО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.5 | Количество реализованных проектов  для повышения уровня жизни граждан  в муниципальных образованиях Белгородской области | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.6 | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения муниципальных образований Белгородской области | ГП БО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Сулим Сергей Витальевич) | | | |
|  | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципального образования будут:  - улучшены условия жизни граждан  за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.  Количество реализованных мероприятий  по благоустройству на территории Алексеевского муниципального округа | |
| 1.2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов  с учетом индекса качества городской среды» | На территории муниципального образования будут:  - реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;  - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов муниципального развития; | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.  Количество реализованных мероприятий  по благоустройству на территории Алексеевского муниципального округа | |
| 1.3. | Задача 3 «Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Алексеевского муниципального округа» | На территориях муниципального образования  при осуществлении комплексного подхода  к благоустройству и синхронизации программных мероприятий будет улучшаться архитектурный облик населенных пунктов, повышая качество городской среды путем обустройства пешеходных маршрутов, создания условий для рекреации  и занятий спортом, а также развития инфраструктуры, обслуживающей общественные, дворовые и иные территории муниципального образования | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Алексеевского муниципального округа | |
| 2. | Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Сулим Сергей Витальевич) | | | |
|  | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 2.1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов  в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях муниципального образования будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий муниципального образования.  Количество реализованных проектов  для повышения условий жизни граждан  в муниципальном образовании | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  (Куратор проекта – Сулим Сергей Витальевич)  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа  (Куратор проекта – Писклов Дмитрий Михайлович) | | | |
|  | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 3.1. | Задача 1. «Повышение надежности  и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения  и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление  и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов округа | |
| 3.2. | Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг  по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства Алексеевского муниципального округа»  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа  (Куратор проекта – Писклов Дмитрий Михайлович) | | | |
|  | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 4.1. | Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Алексеевского муниципального округа» | На территории Алексеевского муниципального округа будут выполнены мероприятия по озеленению, содержанию мест захоронения, благоустроены прочие места отдыха | | Количество благоустроенных мест |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения»  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа  (Куратор проекта – Писклов Дмитрий Михайлович) | | | |
|  | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 5.1 | Задача 1. «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха | Организованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха | | Количество мест массового отдыха |

#### **6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | **Всего** | |
| **1** | **2** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |
| **муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа», в том числе:** |  | 191 119,1 | | 29 397,0 | |  | |  | |  | |  | | 220 516,1 | |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 190 374,1 | | 29 397,0 | |  | |  | |  | |  | | 219 771,1 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 12 563,0 | | 13 065,0 | |  | |  | |  | |  | | 25 628,0 | |
| - местный бюджет | 177 811,1 | | 16 332,0 | |  | |  | |  | |  | | 194 143,1 | |
| Внебюджетные источники | 745,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | 745,0 | |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий  в национальный проект** |  | 92 125,1 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 92 125,1 | |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 92 125,1 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 92 125,1 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - местный бюджет | 92 125,1 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 92 125,1 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **муниципальный проект «Решаем вместе»  в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект** |  | 745,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 745,0 | |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 745,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 745,0 | |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |  | 49 871,0 | | 13 065,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 62 936,0 | |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 49 871,0 | | 13 065,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 62 936,0 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 12 563,0 | | 13 065,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 628,0 | |
| - местный бюджет | 37 308,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 37 308,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства Алексеевского муниципального округа»** | |  | | 48 378,0 | | 16 332,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 64 710,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | | 48 378,0 | | 16 332,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 64 710,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - местный бюджет | | 48 378,0 | | 16 332,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 64 710,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения»** | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

### III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект

**(далее – муниципальный проект 1)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Сулим Сергей Витальевич | Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Крохмаль Ольга Владимировна | Председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Каманайтис Юлия Анатольевна | Начальник отдела по реализации государственных программ и работе с населением комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | |
| Целевые группы | Население Алексеевского муниципального округа | | | |

#### **2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов с благоприятной средой | ФП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Нет |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Прогрессирующий | Единица | 28 | 2023 | 7 | 6 | - | - | - | - | Да |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | нет |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | - | - | - | - | Нет |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, при реализации проектов по созданию комфортной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 20 | 2023 | 30 | 30 | - | - | - | - | Нет |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ФП,  ГП РФ, ВДЛ, ГП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 23 | 25 | - | - | - | - | да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов с благоприятной средой | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, при реализации проекта по созданию комфортной городской среды | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению к 2019 году | ФП,  ГП РФ, ВДЛ, ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки  и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | Х | Единица | 30 | 2023 | 7 | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | ФП | Да | Количество благоустроенных общественных территорий;  количество населенных пунктов  с благоприятной средой;  индекс качества городской среды;  доля городов  с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) |
| 1.1.1 | Ежегодно на территории муниципального образования будут:  - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории;  - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов муниципального развития;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в малых городах  и исторических поселениях | Х | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недвижи-мого имущества | ФП | Да | Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в малых городах  и исторических поселениях,  не менее  ед. нарастающим итогом;  доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение,  в том числе оборудования, закупаемого  при выполнении работ,  в общем объеме оборудования, закупленного  в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;  прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2019 году;  доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальном образовании,  при реализации проекта  по созданию комфортной городской среды |
| 2.1.1 | На территории муниципалитета – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:  - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,  - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;  - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего |  | 92 125,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 125,1 |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 92 125,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 125,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 92 125,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 125,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### **6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,**

#### **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 125,1 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 125,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году реализации» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | **-** | **-** | **-** | **92 125,1** | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 01.02.2025 | 28.02.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 30.04.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.04.2025 | 01.05.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.05.2025 | 01.09.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.09.2025 | 01.10.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | **92 125,1** | Акты выполненных работ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 01.09.2025 | 01.10.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Письмо |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  в 2024 году реализации» | **01.01.2025** | **01.12.2025** | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | **-** | **-** | **-** | **-** | Итоговый отчет  о реализации |

**IV.**  **Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 2)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Сулим Сергей Витальевич | | Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по ЖКХ | | |
| Руководитель регионального проекта | Крохмаль Ольга Владимировна | | Председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | | |
| Администратор регионального проекта | Каманайтис Юлия Анатольевна | | Начальник отдела по реализации государственных программ и работе с населением комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | | |
| Соисполнители государственной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Алексеевского муниципального округа | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальной программой Алексеевского муниципального округа | 1. | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа | Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа | | |
| 1.1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |

2**. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП | Прогрессирующий | Единица | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном образовании | РП | Прогрессирующий | Единица | 25 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2**

| **№   п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измере-ния  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь  с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы инициативные проекты  в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 28 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Количество реализованных проектов  по благоустройству мест массового отдыха;  количество реализованных проектов  для повышения условий жизни граждан  в муниципальном образовании |
| На территории Алексеевского муниципального округа будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования. В рамках реализации инициативных проектов будут достигнуты основные цели:  - успешно реализованы инициативы граждан;  - выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;  - повышена гражданская активность населения;  - повышены уровень информационной открытости и доверие к власти;  - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей;  - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;  - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);  - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;  - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 745,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,0 |

#### **6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта  «Реализация инициативных проектов  в рамках инициативного бюджетирования»,  не входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»  в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | **-** | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии  для выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | **-** | Акты выполненных работ |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Представлен отчет  о выполнении соглашения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»  в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | **-** | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии  для выполнения работ» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | **-** | Акты выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Представлен отчет  о выполнении соглашения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Крохмаль О.В. – председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | - | - | - | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
| **V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** | |
| **1. Общие положения** | |
| Ответственный исполнительный орган Алексеевского муниципального округа | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  Крохмаль Ольга Владимировна, председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа)  Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа  Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Алексеевского муниципального округа | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек  на территории населенных пунктов Белгородской области | Прогрессирующий | ГП, КПМ | Тыс. единиц | 9,9 | 2023 | 10,65 | 10,90 | 11,15 | 11,20 | 11,25 | 11,30 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | КПМ | Единица | 2 | 2023 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | ГП, КПМ | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,65 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано наружное освещение населенных пунктов Алексеевского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Количество светоточек  на территории населенных пунктов округа |
| Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг  по погребению | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 5 | 2023 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий  для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе |  | 49 871,0 | 13 065,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 936,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 49 871,0 | 13 065,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 936,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 12 563,0 | 13 065,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 628,0 |
| - местный бюджет | 37 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 308,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области», всего, в том числе: |  | 49 744,00 | 12 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 677,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 49 744,00 | 12 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 677,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 12 436,00 | 12 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 369,0 |
| - местный бюджет | 37 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 308,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области», всего, в том числе: |  | 127, 0 | 132, 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 127,0 | 132,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 127,0 | 132,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,0 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий**  **«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными   
услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

| **№  п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Алексеевского муниципального округа» в 2025 году реализации | х | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | х |
| 1.11 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» | 10.01.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.9 | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Алексеевского муниципального округа» в 2026 году реализации | х | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | х |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» | 10.01.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Предоставление заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.9 | Контрольная точка «Получение субсидии в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крохмаль О.В.., председатель комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению» в 2025 году реализации | х | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | х |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.5 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.7 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.8. | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению» в 2026 году реализации | х | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | х |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.4 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.5 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.6 | Контрольная точка «Получение субвенции для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.7 | Контрольная точка «Предоставление заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.8. | Контрольная точка «Получение субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами  по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация благоустройства Алексеевского муниципального округа»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 2)** | | | **1. Общие положения** | | | Ответственный исполнительный орган Алексеевского муниципального округа | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа  Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | Связь с муниципальной программой Алексеевского муниципального округа | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа» |   **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№  п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | 1. | Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Алексеевского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Организация и содержание мест захоронения | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 123 | 2023 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | 2.1 | Озеленение территорий | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | 2.2 | Прочие мероприятия по благоустройству | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | | 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |   **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** | | **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | | 1. | Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Алексеевского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Количество мест захоронения | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | | 1.2 | Озеленение территорий | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | | 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | | 1.4 | Количество муниципальных учреждений (организаций) | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |   **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**   | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | 1. | Задача 1 «Обеспечение организации благоустройства Алексеевского городского округа» | | | | | | | | | | | | | 1.1. | Организовано содержание мест захоронения | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 123 | 2023 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | Количество мест захоронения | | 1.2. | Выполнено озеленение территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Количество территорий | | 1.3. | Проведены прочие мероприятия по благоустройству | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Количество территорий | | 1.4. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество муниципальных учреждений (организаций) | | Повышение уровня благоустройства территории Алексеевского городского округа и создание комфортных условий для проживания населения | | | | | | | | | | | | |   **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**   | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** | | **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | Комплекс процессных мероприятий ««Организация благоустройства Алексеевского муниципального округа»», в том числе |  | 48 378,0 | 16 332,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 710,0 | | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 48 378,0 | 16 332,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 710,0 | | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - местный бюджет | 48 378,0 | 16 332,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 710,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие (результат) «Организовано содержание мест захоронения», всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Муниципальный бюджет бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие (результат) «Выполнено озеленение территорий», всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие (результат) «Проведены прочие мероприятия по благоустройству», всего, в том числе: |  | 9 616,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 616,4 | | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  | 9 616,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 616,4 | | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - местный бюджет |  | 9 616,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 616,4 | | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», всего, в том числе: |  | 38 761,60 | 16 332,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 093,6 | | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - местный бюджет |  | 38 761,60 | 16 332,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 093,6 | | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   **VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 3)** | |
| **1. Общие положения** | |
| Ответственный исполнительный орган Алексеевского муниципального округа | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа  Югрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Алексеевского муниципального округа | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мест массового отдыха | Прогрессирующий | КПМ | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

**2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мест массового отдыха | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха | Выполнение работ | Единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество мест массового отдыха |
| Организация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха в рамках постановления Правительства Белгородской области от 04.04.2022 № 183-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Белгородской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Белгородской области» | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения», в том числе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха», всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1**  **к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Алексеевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые  в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению  к 2019 году | Процент | Состояние городской среды, полученное  в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания  в соответствующем городе | Ежегодно | Nк – индекс качества городской среды  по Российской Федерации (субъекту Российской Федерации) за отчетный год, баллов (округляется до целого значения);  Nki – индекс i-го города  за отчетный год, формируемый  в соответствии  с разделом II методики формирования индекса качества городской среды, баллов;  n – количество городов,  в отношении которых формируется индекс качества городской среды в отчетном году  по Российской Федерации  в целом, по субъекту Российской Федерации;  – индекс качества городской среды  по Российской Федерации (по субъекту Российской Федерации) за 2019 год, баллов (округляется  до целого значения) | - | Ведомственный мониторинг | 2.12.F.23 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | 1 апреля года, следующего  за отчетным |
| 2. | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территории муниципального образования | Единица | Определяется  как количество выполненных работ  по благоустройству территорий | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству | - | Ведомственный мониторинг | - | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 3. | Количество светоточек  на территории населенных пунктов округа | Тыс. единиц | Определяется  как количество выполненных работ  по обустройству наружного освещения  в населенном пункте | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по оснащению населенных пунктов объектами наружного освещения | - | Ведомственный мониторинг | - | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 4. | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий  от фактически предоставленных услуг, процентов | Процент | Определяется  как доля возмещенных расходов,  предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению | Ежегодно | Показатель получается путем возмещения расходов  по гарантированному перечню услуг  по погребению  к фактически произведенным расходам | - | Ведомственный мониторинг | - | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 5. | Количество реализованных проектов  для повышения условий жизни граждан  в муниципальном образовании | Единица | Определяется  как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов, повышающих условия жизни граждан | - | Ведомственный мониторинг | - | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 6. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения на территории муниципального образования | Единица | Определяется  как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по объектам благоустройства территорий различного функционального назначения | - | Ведомственный мониторинг | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | - | 20 января года, следующего  за отчетным |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  **к муниципальной программе Алексеевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа»** |

**Адресный перечень общественных территорий Алексеевского муниципального округа, планируемых к благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** |
|  | **2025г.** |
| 1 | Благоустройство площади Никольская |
| 2 | Спуск к реке Тихая Сосна в г. Алексеевка Белгородской области (2 очередь) |
| 3 | Набережная от моста по ул. Мостовая до подвесного моста через р. Тихая Сосна в г. Алексеевка Белгородской области (2 очередь) |
| 4 | Пикник парк (3 очередь) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 3**  **к муниципальной программе Алексеевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа»** |

**Адресный перечень объектов, планируемых к реализации в рамках проекта**

**«Инициативное бюджетирование»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | |
| **2025г.** | | |
| 1 | | Благоустройство спортивной площадки г. Алексеевка, 1-й пер. Краснохуторской |
| 2 | | Благоустройство спортивной площадки г. Алексеевка, ул. Курганная |
| 3 | | Устройство спортивно-игровой площадки г. Алексеевка,  ул. Слободская, 31,35 |
| 4 | | Благоустройство детской площадки с устройством тротуара и объектов уличного освещения г. Алексеевка, ул. Молодежная |
| 5 | | Устройство спортивно-игровой площадки в с. Алексеенково,  ул. Центральная |
| 6 | | Обустройство тротуара от мкр. Лебяжье Озеро до остановочного павильона на автомобильной дороге «Белгород-М4-Дон» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 4**  **к муниципальной программе Алексеевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа»** |

**Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта,**  **адрес объекта** |
| **1** | **2** |
| 1 | Прилегающая территория к ТЦ «Южный»  (ул. Заводская) |
| 2 | Прилегающая территория к Алексеевскому филиалу ОАО «ЭФКО» (ул. Космонавтов) |
| 3 | Прилегающая территория к ООО «ЭФКО Семеноводство» |
| 4 | Прилегающая территория к ООО «Трансавто» |
| 5 | Прилегающая территория к ЗАО АМКК |
| 6 | Прилегающая территория к ООО «Бионика»(пер. Южный) |
| 7 | Прилегающая территория к ООО «ТПС База» (пер. Южный) |
| 8 | Прилегающая территория к ИП Сапелкин (пер. Южный) |
| 9 | ИП Кременец О.А |
| 10 | ООО «Кристалл» |
| 11 | ООО «ЛДЦ» |